Sprint 2 – Registro e Inventario

Duración: 5 días planificados (Sprint 2)

Objetivos generales: Implementar la funcionalidad de registro de usuarios y diseñar la interfaz de administración de inventario, además de mejorar la accesibilidad del sitio agregando subtítulos a los videos y un buscador de artículos.

| ID | Tarea | Rol | Estimado | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 – T1 | Diseñar formularios de registro/login | Front | 4 horas | Completado | Formularios maquetados y validados a nivel HTML5. |
| S2 – T2 | Programar autenticación de usuarios | Back | 6 horas | En progreso | Se simuló el proceso con formularios estáticos. |
| S2 – T3 | Diseñar interfaz del panel admin | Front | 6 horas | Completado | Se realizó una maqueta limpia, enfocada en la gestión visual. |
| S2 – T4 | Programar CRUD de productos | Back | 8 horas | Pendiente | Implementación futura con base de datos simulada. |
| S2 – T5 | Pruebas de registro e inventario | QA | 4 horas | Completado | Prueba en navegadores para verificar compatibilidad y estilos. |

Resultado: Durante este sprint añadí subtítulos a los videos (accesibilidad), mejoré el buscador y logré un estilo más profesional y armónico. También comencé el diseño del panel de administración. Aunque la autenticación no está completamente funcional, quedó estructurada y preparada para integración futura.

- Progreso estimado: 70%

Reflexión: Este sprint fue un reto técnico y personal. Aprendí que el diseño no es solo lo que se ve, sino también cómo se siente y cómo facilita el acceso para todos. Los subtítulos y el buscador fueron mi forma de hacer que EcoModa sea más inclusiva. Me sentí muy orgullosa de ese avance.