Sprint 3– Pasarela de Pago

Duración: 5 días planificados (Sprint 3)

Objetivos generales: Diseñar la maqueta y estructura de la pasarela de pago, garantizando seguridad y claridad visual para el usuario. Además, realizar ajustes finales en tipografía, color y responsividad para entregar un producto pulido.

| ID | Tarea | Rol | Estimado | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 – T1 | Integrar pasarela sandbox | Back | 12 horas | Pendiente | Esperando integración real con backend. |
| S3 – T2 | Diseñar formulario de pago seguro | Front | 5 horas | Completado | Maqueta visual terminada con diseño claro y minimalista. |
| S3 – T3 | Configurar validaciones y encriptación | Back | 8 horas | En proceso | Se establecieron comentarios y estructura básica. |
| S3 – T4 | Pruebas de transacciones simuladas | QA | 8 horas | Pendiente | Simulaciones planificadas, pero no ejecutadas. |
| S3 – T5 | Revisión de diseño y entrega final | QA | 6 horas | Completado | Ajustes visuales finales, fuentes y contrastes. |

Resultado: La interfaz de pago fue diseñada con un enfoque en la confianza y la sostenibilidad visual. Aunque la pasarela no está activa, el diseño quedó preparado para integrarse fácilmente con una API segura. Además, realicé los últimos ajustes de color, tipografía y animaciones.

- Progreso estimado: 60%

Reflexión: Este sprint fue el cierre de un ciclo. Me hizo ver lo mucho que había avanzado y todo lo que aprendí, no solo en código, sino en organización y constancia. Aun cuando el backend sigue pendiente, ver la interfaz final me dio una sensación enorme de logro. EcoModa ahora luce como una tienda real, y eso me llena de orgullo.